Programi për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinierisë

PUNIM SEMINARIK

Planifikimi dhe monitorimi i procesit të cilësisë së softuerit

Shkalla Bachelor

Punoi:                                                                                                  Profesor i lëndës:
Lora Mulaku                                                                                        Prof.Ass. Dr.Sc.Liridon Hoti

Maj/2026

Prishtinë

Permbajtja

1.Hyrje	2

2.1 Planifikimi i cilësisë së softuerit……………………………………………………………………….2

2.1.4 Identifikimi i metrikave të cilësisë	4

Shtrohet pytja :Si maten objektivat?	4

2.1. 5 Metodat dhe Mjetet për Arritjen e Cilësisë	5

2.1.6 Rolet dhe Përgjegjësitë në Procesin e Cilësisë	7

2.1.7 Plani për Menaxhimin e Rreziqeve që Lidhen me Cilësinë	7

2.2 Monitorimi i cilësisë së softuerit	9

2.2.2 Përdorimi i KPI-ve (Indikatorëve Kryesorë të Performancës)	9

2.2.3 Identifikimi i Devijimeve nga Plani	9

2.2.4 Raportimi dhe Analiza e Rezultateve	10

2.2.5 Mekanizmat për Përmirësim të Vazhdueshëm dhe Feedback Loops  Si duhet mësuar nga gabimet?	10

3. Përfundimi	11

4.Referencat	11

1.Hyrje

Procesi i cilësisë së softuerit është një koncept i gjerë, i cili përfshin të gjitha aktivitetet që lidhen me cilësinë, si: planifikimi i cilësisë, sigurimi i cilësisë (QA – Quality Assurance), kontrolli i cilësisë (QC – Quality Control) dhe monitorimi i cilësisë. Në këtë punim do të ndalemi dhe do të analizojmë dy prej këtyre komponentëve shumë të rëndësishëm të procesit të cilësisë.

Planifikimi, në çdo fushë dhe në çdo projekt, është hapi themelor dhe me rëndësi të madhe, sepse nëse një proces planifikohet si duhet, deri në detajet më të vogla, atëherë edhe organizimi dhe zhvillimi kanë potencial shumë më të madh për të arritur sukses.Sa me mire qe planifikohet aq me shume minimizohen dhe shmangen problemet e mundshme .Do me thene qe panifikimi i cilësisë luan rol kyç në parandalimin e problemeve dhe rritjen e efikasitetit gjatë zhvillimit të softuerit.

2. Përmbledhje teorike

2.1 Planifikimi i cilësisë së softuerit 

2.1.1 Si fillohet planifikimi i cilësisë?

Planifikimi i cilësisë ka per qellim t’i identifikoj standardevet përkatëse të cilësisë, t’i përfshije ato në produkt dhe procese, dhe te përcaktoj se si do të arrihen këto standarde.
Para se të planifikojë cilësinë, menaxheri i projektit duhet të jetë i vetëdijshëm për :

1.Politikën e cilësisë -kjo tregon qëllimin e përgjithshëm të organizatës në lidhje me cilësinë dhe duhet dokumentuar.

Ekipi i projektit duhet ta perdore kete politikë cilësie si udhëzues gjatë punimit të projektit. Nëse nuk ekziston një politikë e tillë  ose nëse projekti përfshin organizata të shumta atëherë ekipi i menaxhimit të projektit duhet të krijojë  një te tille ,poashtu gjithë palët e interesuara të projektit duhet të jenë plotësisht të vetëdijshme për këtë politikë.

2.Deklarata e fushëveprimit të projektit tregon çfarë do te perfshihet ne project dhe çfarë nuk do të perfshihet si pjesë e projektit, duke perfshire edhe objektivat e projektit në lidhje me koston dhe afatet kohore.

3.Përshkrimin e produktit që do të dizajnohet

4.Standardet dhe rregulloret që mund të ndikojnë në projekt

5.Rezultatet nga proceset e tjera

Pas përcaktimit të elementeve kryesore të planifikimit, organizata duhet të përcaktojë standardet dhe objektivat e cilësisë që do të ndiqen gjatë zhvillimit të softuerit.

2.1.2 Standardet e Cilësisë

Standardet e cilësisë janë rregulla dhe udhëzime që përdoren për të siguruar nje softuer qe eshte :i qëndrueshëm, i sigurt ,i organizuar mire  dhe me më pak gabime Ato ndihmojnë ekipin të ndjekë të njëjtat procedura gjatë zhvillimit gje qe ndihmon ne reduktimin e  gabimeve. Standardet mund të jenë ndërkombëtare, organizative ose teknike.

Shembuj standardish:

1.ISO 9001- standard ndërkombëtar për sistemet e menaxhimit të cilësisë. Ai ndihmon organizatat të planifikojnë dhe menaxhojnë proceset në mënyrë që produktet dhe shërbimet të përmbushin kërkesat e cilësisë.

2.ISO/IEC 25010- standard që përcakton vecorite e cilësisë së softuerit, si: performanca, siguria, besueshmëria dhe përdorshmëria. Ky standard përdoret për të vlerësuar dhe planifikuar cilësinë e produkteve softuerike.

3.Coding Standards- janë rregulla dhe udhëzime që përcaktojnë mënyrën se si duhet të shkruhet kodi , po ashtu mirëmbajtjen e kodit dhe reduktimin e gabimeve.

4.Documentation Standards- sigurojnë që dokumentacioni i softuerit të jetë i qartë, i organizuar dhe i kuptueshëm si për ekipin ashtu edhe per përdoruesit. Nje dokumentim i mirë ndihmon në mirëmbajtjen me te lehte dhe zhvillimin e vazhdueshëm të sistemit .

2.1.3 Objektivat e Cilësisë

Objektivat kane te bejne me ate se çka synon projekti me arrit.
Objektivat e cilësisë përcaktojnë rezultatet që projekti synon të arrijë gjatë zhvillimit të softuerit. Këto objektiva duhet të jenë të qarta, të matshme dhe të realizueshme.
Shembuj objektivash

- Reduktimi i gabimeve në sistem

- Performancë më e mirë

- Siguri më e lartë

- Përfundimi i projektit në kohë

- Stabilitet i aplikacionit

### 2.1.4 Identifikimi i metrikave të cilësisë

### Shtrohet pytja :Si maten objektivat?

Qe objektivat e cilesise te vlejne, ato duhet te maten ,e per matjen e tyre I perdorim Metrikat .Sic e cekem edhe me heret objektivat tregojne cka duam te arrijme kurse metrikat tregojne si e masin nese e kemi arritur ate qe duam . 
Pra metrikat janë matje numerike që përdoren për të vlerësuar cilësinë dhe performancën e softuerit.

Ato ndihmojnë ekipin:

me monitoru progresin

me identifiku probleme

me vlerësu a janë arritur objektivat

| Objektivi | Metrika |
| --- | --- |
| Më pak gabime | Numri i bugs |
| Performancë e shpejtë | Response time |
| Kod i testuar mirë | Test coverage |
| Stabilitet i sistemit | Failure rate |
| Përfundim në kohë | Schedule variance |

### 2.1. 5 Metodat dhe Mjetet për Arritjen e Cilësisë

Gjatë planifikimit të cilësisë së softuerit është e nevojshme të përcaktohen metodat dhe mjetet që do të përdoren për arritjen e objektivave të cilësisë të cilat i kemi sqaruar më lartë. Metodat përfshijnë praktika dhe qasje që na ndihmojnë në zhvillimin e një produkti cilësor, ndërsa mjetet përfshijnë softuerë dhe platforma që mbështesin këto procese për t'u realizuar. Gjithmonë një zgjedhje e mirë e organizimit dhe mjeteve të punës jep si rezultat një produkt cilësor. Edhe në këtë rast përzgjedhja e metodave dhe mjeteve të përshtatshme ndikon drejtpërdrejt në efikasitetin e zhvillimit dhe në cilësinë e produktit final, gjë që është qëllimi ynë kryesor.

Disa nga mjetet më të përdorura janë sistemet për menaxhimin e projekteve, mjetet për kontrollin e versioneve dhe platformat për testim dhe analizë të kodit.

Sistemet për menaxhimin e projekteve ndihmojnë ekipin të organizojë detyrat, të ndjekë progresin e punës dhe të komunikojë në mënyrë efikase.Projetet e medha kërkojnë një bashkëpunim koherent midis anëtarëve të ekipit punues .Dmth secili duhet të dijë saktësisht se qfarë zhvillime janë bërë në projekt në çdo kohë , ndryshe do të ketë konflikte te vazhdueshme të cilat do të marrin shumë kohë dhe në rastin më të keq mund të qojn projektin drejt dështimit .Mjetet më të njohura në këtë kategori janë:

- Jira – platformë  e përdorur për menaxhimin e projekteve softuerike, e cila lejon krijimin e detyrave (issues), ndjekjen e defekteve dhe planifikimin e sprinteve në metodologjinë Agile.

- Trello –mjet vizual i bazuar në tabelat Kanban, i cili ndihmon ekipet të menaxhojnë detyrat nëpërmjet kartave dhe kolonave të personalizueshme.Është I lehtë për t’u përdorur dhe më pak kompleks sesa Jira.

- Microsoft Project – një zgjidhje e nivelit enterprise për planifikimin e projekteve, menaxhimin e burimeve dhe gjurmimin e afateve kohore.

( Atlassian, "Ëhat is Jira; Trello, "Hoë Trello Ëorks")

Mjetet për kontrollin e versioneve sigurojnë që të gjitha ndryshimet në kod të regjistrohen, të mund të kthehen mbrapa dhe të menaxhohen nga shumë zhvillues njëkohësisht.Ndryshimet në kod janë ato që duhet menagjuar më së mirë me një konsistencë të lartë .Kodi duhet të jetë I sinkronizuar mirë ,të jetë mundesia e punës për të gjithë ekipën pa pasur probleme (psh në marrjen e ndryshimeve nga personat e ekipës ) .Shembujt kryesorë janë:

- Git – sistemi më i përdorur i kontrollit të versioneve në botë, i cili lejon degëzimin (branching) dhe bashkimin (merging) e kodit në mënyrë të sigurt.

- GitHub / GitLab – platforma të bazuara në Git që ofrojnë, përveç kontrollit të versioneve, edhe funksione të integrimit të vazhdueshëm (CI/CD), rishikimit të kodit (code revieë) dhe menaxhimit të projekteve.

- Apache Subversion (SVN) – një sistem i centralizuar i kontrollit të versioneve, ende i përdorur në organizata të caktuara.

(Git, "About Git",  GitHub Docs)

Platformat për testim dhe analizë të kodit garantojnë që softueri të jetë i qëndrueshëm dhe të plotësojë standardet e cilësisë para lëshimit.Një ndër pikat kryesore të çdo produkti softuerik është që të kaloj me sukses  testet e bëra .Verifikimi nga një testues është i domosdoshëm .Vetëm atëher konsiderohet si i përfunduar .Sofueri duhet të jetojë te gjithë ciklin jetësor të tij ,të kaloj nëpër çdo fazë. Ndër platformat testuse  dallohen:

- Selenium – mjet i automatizimit të testimit të ndërfaqes së përdoruesit (UI testing) për aplikacionet ëeb.

- JUnit / NUnit – frameëork-e të njohura për testimin e njësive (unit testing) në gjuhët Java dhe C#.

- SonarQube – platformë për analizë statike të kodit, e cila identifikon defektet, dobësitë e sigurisë dhe shkeljet e standardeve të kodimit.

- Jenkins – mjet i integrimit të vazhdueshëm (CI) që automatizëm ndërtimin, testimin dhe dërgimin (deployment) e softuerit.

(Selenium HQ, SonarSource, "SonarQube Overvieë", Jenkins)

Qëllimi i tyre është të ndihmojnë ekipin në identifikimin e problemeve dhe në ruajtjen e standardeve të cilësisë gjatë gjithë procesit të zhvillimit.Siç e cekëm një punë e mirë kërkon një organizim të mirë.

### 2.1.6 Rolet dhe Përgjegjësitë në Procesin e Cilësisë

Planifikimi duhet të realizohet deri në detajin më të vogël.E kjo nuk perfshinë vetëm ambinetin dhe veglat e punës por edhe ndarjen e qartë të roleve për secilin anëtarë . Një element i rëndësishëm i planifikimit të cilësisë është edhe përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive të anëtarëve të ekipit. Çdo person i përfshirë në projekt duhet të ketë detyra të qarta dhe përgjegjësi të përcaktuara në lidhje me cilësinë e produktit.Poashtu secilit duhet t’I percatohet ajo detyrë për të cilën është i aftë ta kryej me sukses maksimal.Shembull menaxheri i projektit koordinon aktivitetet dhe siguron që objektivat e cilësisë të ndiqen, zhvilluesit janë përgjegjës për zbatimin e standardeve gjatë kodimit, ndërsa anëtarët e tjerë kontribuojnë në dokumentim, verifikim dhe përmirësim të proceseve. Përcaktimi i qartë i roleve shmang keqkuptimet që mund të ndodhin , përmirëson bashkëpunimin ekipor dhe ndihmon në arritjen e rezultateve më të mira gjatë zhvillimit të softuerit.

### 2.1.7 Plani për Menaxhimin e Rreziqeve që Lidhen me Cilësinë

Parandalimi dhe menaxhimi i reziqeve është ndër sfidat më të mëdha .Plani për menaxhimin e rreziqeve është një dokument i strukturuar që përcakton se si do të identifikohen, vlerësohen dhe trajtohen rreziqet që mund të ndikojnë në cilësinë e softuerit gjatë gjithë procesit të zhvillimit. Hartimi i këtij plani në fazat e hershme të projektit është thelbësor, pasi u mundëson ekipeve të reagojnë në mënyrë të organizuar dhe të parandalojnë problemet para se ato të shkaktojnë dëme të konsiderueshme. (PMI, A Guide to the Project Management Body of Knoëledge – PMBOK Guide)

Rreziqet në zhvillimin e softuerit mund të jenë të llojeve të ndryshme. Rreziqet teknike lidhen me kompleksitetin e sistemit, zgjedhjen e teknologjive të papërshtatshme ose integrimin e vështirë të komponentëve.Qysh në fillim teknologjitë duhen të zgjedhen me kujdes dhe në përputhje me atë që do krijojmë .Nuk duhet mbivlerësuar ose nënvlerësuar një teknologji të caktuar ,gjithmonë duhet të zgjidhet ajo që është më e përshatshme për projetin tonë duke marrë parasyshe të gjitha detajet e projektit .Kurse sa I përket rreziqeve organizative përfshijnë mungesën e burimeve njerëzore, ndryshimet e papritura në ekip ose komunikimin e dobët ndërmjet anëtarëve. Ndërkaq, rreziqet e kërkesave shfaqen kur klientët ndryshojnë kërkesat gjatë zhvillimit ose kur kërkesat fillestare janë të paqarta dhe të pasakta.Ky cilësohet si problemi më I shpeshtë që mund të ndodhë ,në shumë raste klientët nuk dinë saktesishtë se çfarë duan dhe si e duan.Dhe këto ide te paqarta nga ana e tyre vështirësojnë punën e ekipit.  (Sommerville, I., Softëare Engineering, 10th Edition, Pearson)

Plani për menaxhimin e rreziqeve zakonisht përmban këta hapa kryesorë. Fillimisht bëhet identifikimi i rreziqeve, ku listohen të gjitha rreziqet e mundshme që mund të ndikojnë në projekt. Më pas vjen vlerësimi i rreziqeve, ku secili rrezik analizohet sipas probabilitetit që të ndodhë dhe ndikimit që do të kishte. Në bazë të kësaj analize, ekipi harton planet e reagimit, të cilat përcaktojnë veprimet konkrete për minimizimin ose eliminimin e çdo rreziku. Së fundi, plani parashikon edhe monitorimin e vazhdueshëm të rreziqeve gjatë gjithë ciklit të zhvillimit, duke u përshtatur me kushtet e reja që mund të shfaqen. (IEEE Standard 16085, Risk Management in Softëare Life Cycle Processes)

Një mjet praktik që përdoret shpesh brenda këtij plani është matrica e rreziqeve, e cila ndihmon ekipin të vizualizojë dhe të prioritizojë rreziqet bazuar në rëndësinë e tyre. Rreziqet me probabilitet të lartë dhe ndikim të madh trajtohen me përparësi, ndërsa ato me ndikim të ulët monitorohen pa kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. ( Pressman, R., Softëare Engineering: A Practitioner's Approach, McGraë-Hill)

Një plan i mirëpërgatitur për menaxhimin e rreziqeve ndihmon në reduktimin e gabimeve, shmangien e vonesave dhe sigurimin e një procesi më të qëndrueshëm gjatë zhvillimit të softuerit. Një ekip që i identifikon dhe i trajton rreziqet në kohë është në gjendje të ofrojë produkte më cilësore dhe të përmbushë pritjet e klientit brenda afateve të caktuara.

2.2 Monitorimi i cilësisë së softuerit

2.2.1 Matja dhe Ndjekja e Metrikave të Cilësisë

Monitorimi i cilësisë fillon me matjen dhe ndjekjen e vazhdueshme të metrikave të cilësisë.Ato që I kemi trajtuar në materialin më lartë.Metrikat nuk janë thjeshtë numra ,ato  ofrojnë informacion të matshëm për performancën e softuerit dhe ndihmojnë ekipin e projektit të vlerësojë nëse produkti po zhvillohet sipas standardeve dhe objektivave të përcaktuara. Kemi thënë që objektivat e vendosura ,që të vlejnë, duhet të maten .Përmes analizimit të treguesve si numri i defekteve, koha e përgjigjes së sistemit dhe mbulimi i testimit, bëhet e mundur identifikimi i hershëm i problemeve dhe ndërmarrja e masave për korrigjimin e tyre. ( TutorialsPoint, “Quality Metrics”)

### 2.2.2 Përdorimi i KPI-ve (Indikatorëve Kryesorë të Performancës)

Indikatorët kryesorë të performancës (KPI) përdoren për të matur suksesin e proceseve të zhvillimit dhe për të vlerësuar nivelin e arritjes së objektivave të cilësisë. KPI-të ofrojnë një pasqyrë të qartë mbi progresin e projektit dhe ndihmojnë menaxherët të marrin vendime të bazuara në të dhëna. Shembuj të KPI-ve në zhvillimin e softuerit janë norma e defekteve, përqindja e testeve të kaluara me sukses dhe koha e nevojshme për korrigjimin e gabimeve. (GeeksforGeeks, “Softëare Engineering Quality Metrics”) Këta vazhdimisht na ndihmojnë qe të jeni aktual në çdo rrethanë të projektit ,në mënyrë që të marrim vendimet më të mira .

### 2.2.3 Identifikimi i Devijimeve nga Plani

Për një sukses të garantuar duhet jo vetëm të bëhet një plan por edhe vazhdimisht të krahasohet plani më punën që bëhet .Një pjesë e rëndësishme e monitorimit të cilësisë është krahasimi i rezultateve aktuale me planin e përcaktuar në fillim të projektit. Çdo mospërputhje ose devijim nga objektivat dhe standardet e planifikuara duhet të identifikohet dhe analizohet në kohë. Kjo i mundëson ekipit të ndërmarrë veprime korrigjuese për të parandaluar përkeqësimin e problemeve dhe për të ruajtur nivelin e kërkuar të cilësisë gjatë zhvillimit të softuerit.(Softëare Testing Help, “Softëare Quality Assurance”)Sa më shumë që kalon koha e devijimit nga plani aq më e  vështirë është të bëhet rregullimi i gabimeve  .Prandaj identifikimu në kohë i gabimeve luan rol kyç për një project të suksesshëm.

### 2.2.4 Raportimi dhe Analiza e Rezultateve

Raportimi i rezultateve të monitorimit është thelbësor për vlerësimin e gjendjes së projektit dhe për komunikimin e informacionit ndërmjet anëtarëve të ekipit dhe palëve të interesuara. Raportet përmbajnë të dhëna mbi metrikat e cilësisë, problemet e identifikuara dhe progresin e arritur. Analiza e këtyre rezultateve ndihmon në identifikimin e tendencave, vlerësimin e performancës dhe planifikimin e përmirësimeve të nevojshme për fazat e ardhshme të projektit. ( Guru99, “Softëare Testing Metrics”)

### 2.2.5 Mekanizmat për Përmirësim të Vazhdueshëm dhe Feedback Loops

Si duhet mësuar nga gabimet?

Qëllimi përfundimtar i monitorimit të cilësisë nuk është vetëm identifikimi i problemeve, por edhe ndërtimi i një sistemi që mëson nga gabimet dhe përmirësohet vazhdimisht. Ky koncept njihet si përmirësim i vazhdueshëm dhe është një nga parimet themelore të menaxhimit modern të cilësisë. (Deming, Ë.E., Out of the Crisis, MIT Press)

Një rol qendror në këtë proces e luajnë feedback loops që janë  mekanizma që mbledhin informacion nga çdo fazë e zhvillimit dhe e kthejnë atë si input për fazat pasardhëse. Në praktikë, kjo do të thotë që çdo defekt i gjetur, çdo vonesë e regjistruar dhe çdo vërejtje e klientit shndërrohet në të dhënë të vlefshme për ekipin. Ky informacion nuk hidhet poshtë pas korrigjimit, por analizohet për të kuptuar shkakun rrënjësor të problemit dhe për të parandaluar përsëritjen e tij. ( Pressman, R., Softëare Engineering: A Practitioner's Approach, McGraë-Hill)

Në kontekstin e zhvillimit të softuerit, feedback loops mund të jenë të shkurtra ose të gjata. Feedback loops të shkurtra shfaqen gjatë sprinteve në metodologjinë Agile, ku ekipi vlerëson punën çdo dy javë dhe bën rregullime të menjëhershme. Ato të gjata ndodhin në fund të projektit, kur analizohet i gjithë procesi dhe nxirren mësime për projektet e ardhshme. Të dyja janë të domosdoshme për një sistem të shëndetshëm të cilësisë. ( Beck, K., Extreme Programming Explained, Addison-Ëesley)

Modelet e njohura që formalizojnë këtë qasje janë PDCA – Plan, Do, Check, Act dhe CMMI – Capability Maturity Model Integration. PDCA është një cikël i përsëritur që siguron që çdo ndryshim në proces të testohet dhe vlerësohet para se të zbatohet plotësisht, ndërsa CMMI ofron një kornizë për matjen e pjekurisë së proceseve të organizatës dhe drejtimin e tyre drejt nivelit optimal. ( SEI, CMMI for Development, Version 1.3, Softëare Engineering Institute)

Informacioni i mbledhur gjatë monitorimit analizohet dhe përdoret për të identifikuar mundësi për optimizim, duke e bërë çdo cikël zhvillimi më efikas se ai i mëparshmi. Kështu, përmirësimi i vazhdueshëm nuk është një aktivitet i izoluar, por një kulturë pune që ndërtohet me kalimin e kohës dhe kontribuon drejtpërdrejt në cilësinë e produktit final.

# 3. Përfundimi

Planifikimi dhe monitorimi i procesit të cilësisë së softuerit janë dy komponentë të pandashëm që përcaktojnë suksesin e çdo projekti softuerik. Cilësia nuk është diçka që arrihet rastësisht , ajo kërkon planifikim të kujdesshëm, matje të vazhdueshme dhe gatishmëri për të ndryshuar kur situata e kërkon.

Planifikimi i cilësisë hedh themelet e nevojshme duke përcaktuar standardet, objektivat, metrikat dhe mjetet që do të përdoren gjatë zhvillimit. Një plan i mirëstrukturuar zvogëlon pasigurinë, minimizon rreziqet dhe i jep ekipit një drejtim të qartë që nga fillimi. Përcaktimi i roleve dhe i përgjegjësive siguron që çdo anëtar të dijë saktësisht çfarë pritet prej tij dhe si kontribuon ai në cilësinë e produktit final.

Monitorimi, nga ana e tij, siguron që ajo që është planifikuar të zbatohet edhe në praktikë. Nëpërmjet ndjekjes së metrikave, përdorimit të KPI-ve dhe identifikimit të devijimeve, ekipi është në gjendje të reagojë në kohë dhe të korrigjojë problemet para se ato të bëhen të vështira për t'u menaxhuar. Raportimi i rregullt dhe analiza e rezultateve krijojnë transparencë dhe mundësojnë vendimmarrje të bazuar në të dhëna konkrete.

Mekanizmat e feedback loops dhe modelet si PDCA dhe CMMI tregojnë se përmirësimi i cilësisë është një proces që nuk ka fund  çdo projekt sjell mësime të reja që e bëjnë projektin pasardhës më të mirë. Organizatat që e ndërtojnë këtë kulturë brenda ekipeve të tyre arrijnë rezultate më të qëndrueshme dhe produkte që përmbushin pritjet e përdoruesve.

# 4.Referencat

Atlassian. Ëhat is Jira Softëare? Atlassian Documentation. https://ëëë.atlassian.com/softëare/jira

Beck, K. (2000). Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Ëesley.

Deming, Ë. E. (1986). Out of the Crisis. MIT Press.

GeeksforGeeks. Quality Planning in Softëare Engineering. https://ëëë.geeksforgeeks.org/softëare-engineering/quality-planning-in-softëare-engineering/

Git. About Git – Distributed Version Control. https://git-scm.com/about

GitHub. GitHub Documentation. https://docs.github.com

Guru99. Softëare Quality Assurance Tutorial. https://ëëë.guru99.com/softëare-quality-assurance.html

Guru99. Softëare Testing Metrics and Measurements. https://ëëë.guru99.com/softëare-testing-metrics.html

IEEE Standard 16085-2006. IEEE Standard for Systems and Softëare Engineering — Risk Management. IEEE.

ISO 9001:2015. Quality Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization. https://ëëë.iso.org/iso-9001-quality-management.html

ISO/IEC 25010:2011. Systems and Softëare Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010

Jenkins. Jenkins User Documentation. https://ëëë.jenkins.io/doc/

Pressman, R. S. (2014). Softëare Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraë-Hill.

Project Design. Quality Planning (QP). https://projectdesign.io/quality-planning-qp/

SEI – Softëare Engineering Institute. (2010). CMMI for Development, Version 1.3. Carnegie Mellon University.

Selenium HQ. Selenium Documentation. https://ëëë.selenium.dev/documentation/

Softëare Testing Help. Softëare Quality Assurance (SQA): A Complete Guide. https://ëëë.softëaretestinghelp.com/softëare-quality-assurance/

Sommerville, I. (2015). Softëare Engineering (10th ed.). Pearson Education.

SonarSource. SonarQube – Code Quality and Security. https://ëëë.sonarsource.com/products/sonarqube/

TechTarget. Quality Assurance (QA) Definition. https://ëëë.techtarget.com/searchsoftëarequality/definition/quality-assurance

Trello. Hoë Trello Ëorks. https://trello.com/guide

TutorialsPoint. Quality Metrics. https://ëëë.tutorialspoint.com/softëare_testing_dictionary/quality_metrics.htm

TutorialsPoint. Softëare Quality Management. https://ëëë.tutorialspoint.com/softëare_engineering/softëare_quality_management.htm